## Slide 1: Ciclo de vida Proyecto Intraweb
Excelencia y Mejora

## Slide 2: Contenido
Ciclo de vida y sus etapas
Situación actual del proyecto.
Resumen documento del ciclo de vida.
Problemas que resuelve la IntraWeb.
Ventajas y beneficios del sistema.
Requisitos globales.
Requisitos destacados.

## Slide 3: Ciclo de vida y desarrollo de la Intranet
Para el desarrollo de la plataforma IntraWeb se requiere como cualquier sistema de información, el seguimiento de un ciclo de vida. Este incluye:
Análisis y creación del grupo de trabajo.
Planteamiento de objetivos y requisitos funcionales.
Plan estratégico para la implementación.
Diseño y arquitectura.
Desarrollo.
Pruebas y capacitaciones.
Entrega.
Mantenimiento y escalabilidad.

## Slide 4: Situación actual del proyecto.
Hasta el momento, el proyecto IntraWeb se encuentra en la etapa de análisis, actualmente se han agregado los documentos con los requisitos deducidos de las encuestas a los departamentos junto con los de carácter global.
También, se procederá a definir los requisitos funcionales del sistema. |

## Slide 5: Situación actual del proyecto.
Avances:
Creación de un repositorio con los documentos.
Documento del ciclo de vida del sistema y la visión general de este.
Definición de metodología de desarrollo.*
Análisis de la situación de los sistemas actuales.
Planteamiento del alcance y objetivos del proyecto.
Función global del proyecto.
Usuarios y tipos de usuarios.*
Definición de requisitos de diseño.*
Realización de las encuestas a las áreas de compras, inventarios, mercadeo, taller, contabilidad.
Requisitos globales y requisitos de las encuestas.

## Slide 6: Resumen del ciclo de vida.
Incluye:
Introducción del proyecto.
Visión del documento del ciclo de vida.
Análisis con problemática a solucionar, objetivos, alcance, función global del proyecto, características de los usuarios, restricciones de diseño y requisitos.

## Slide 7: Introducción del proyecto.
Las intranets son una gran herramienta de comunicación interna, que aumenta la eficacia al agilizar todo el proceso de comunicación y tramites entre diferentes departamentos.
En la joyería intercontinental, conscientes del potencial de esta herramienta, desarrollará la IntraWeb. La cual solventará problemas de comunicación y será un apoyo a la productividad, además de ser el complemento perfecto de un sistema ERP dentro de la Joyería.

## Slide 8: Visión del documento del ciclo de vida.
El documento del ciclo de vida de la IntraWeb, está escrito bajo los estándares de la IEEE 830 y 1471.
Dicho documento se enfoca en la etapa de análisis y etapas post-construcción con el objetivo de brindar documentación que sirva para entender todo el sistema, desde donde nace y todo su desarrollo.
Para el proyecto se ha definido un modelo SCRUM que se enfoca en la obtención productos que den resultados mas que por procesos, y que permite un alto nivel de retroalimentación.

## Slide 9: Desarrollo
Incluye:
Definición de los módulos a implementar en primeras versiones.
Creación e implementación de las diferentes paginas y la programación de los procesos y flujos de trabajo, incluye las herramientas gerenciales y el portal para clientes.
Integración con bases de datos existentes y creación de bases de datos para contenido de la página.
Creación del panel de administración.

## Slide 10: Pruebas y capacitaciones.
Incluye:
Pruebas de funcionalidad.
Pruebas de seguridad.
Pruebas de sobrecarga.
Capacitaciones a los usuarios y divulgación de manuales y videos sobre el uso del sistema.
Campañas de marketing interno promoviendo el uso de la herramienta.

## Slide 11: Entrega
Incluye:
Carga inicial y puesta en funcionamiento del sistema.
Evaluaciones de desempeño.

## Slide 12: Mantenimiento y escalabilidad
Incluye:
Soporte a usuarios.
Mantenimiento y actualización del sistema.
Retroalimentación y evaluación del sistema.
Nuevas versiones y funcionalidades.